合同编号：

项目通航安全评估

技 术 服 务 合 同

项  目  名  称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签  订  时  间：

签  订  地  点：

技 术 服 务 合 同

委托方（甲方）：

法定代表人:

住  所  地：

联  系  人：

通讯地址：

电     话：                  传 真：

电子邮箱:

受托方（乙方）：

法定代表人:

住  所  地：

联  系  人：

通讯地址：

电    话：                    传 真：

电子邮箱:

技术服务合同

（以下简称甲方）委托        （以下简称乙方）      就“           项目通航安全评估”提供技术服务。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下合同条款：

第一条  甲乙双方均向对方保证

1. 本方依法成立，持有有效的营业执照。

2. 向对方所提供的情况真实，无虚假和欺诈性。

3. 完全有权或得到充分授权签订和履行本合同。

4. 按照本合同规定，承担和履行各自的全部责任和义务。

第二条  委托的技术服务内容

甲方委托乙方的技术服务包括：

1. 在甲方报建阶段，乙方负责完成“           项目通航安全评估”，并通过专家组的评审，提供本合同约定的验收成果。评估的主要内容包括：

（1）项目概述；

（2）项目水域通航环境分析；

（3）项目碍航性及对通航环境的影响分析；

（4）施工期通航安全评估；

（5）营运期通航安全评估；

（6）存在的问题及安全保障措施；

（7）评估结论。

第三条  工作成果

通过本合同第五条技术成果的验收后，乙方向甲方提交《           项目通航安全评估报告》（以下简称《报告》），纸质本捌本，U盘各一份。

第四条  费用及支付方式

1. 技术服务费用总额为￥     （大写：人民币     整）。各阶段的费用均包含乙方的外勤费用、研究实验费用、报告编制费用等相关费用及税金，为乙方完成通过验收的技术服务成果的包干费用。若出现重新评审等情况，相关费用由乙方承担，甲方不再另行支付任何费用。

2. 评审相关费用由乙方负担。

3. 乙方按照甲方要求分阶段展开工作，甲方按照乙方工作进展，分期支付给乙方费用，具体支付方式和时间如下：

（1）本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付技术服务费的   %作为定金，即￥     （大写：人民币     整）。

（2）乙方按甲方要求完成《           项目通航安全评估报告》（送审稿）5个工作日内，甲方向乙方支付剩余技术服务费￥     （大写：人民币     整）。

（3）乙方组织通过专家评审，提供给甲方经主管海事局认可的《           项目通航安全评估报告》（报批稿，含专家评审意见），甲方向乙方支付剩余技术服务费￥     （大写：人民币     整）。

3. 乙方在每次请款前5日内，应先向甲方提供足额的有效发票；如发票不合格，甲方有权拒绝付款。

第五条  双方责任

1. 甲方的责任：

（1）为保证项目按计划和进度顺利进行，按合同约定按时支付费用。

（2）本着团结友好、相互协作、积极配合的原则，为项目研究提供必要的技术资料，并为研究工作提供便利。

（3）负责向主管部门递交对《报告》进行评审的申请。

（4）将《报告》（报批稿，含专家组意见）报送主管部门审批。

2. 乙方的责任：

（1）负责《           项目通航安全评估报告》技术服务事宜：

①按相关法律法规及本合同要求完成《安全评估报告》的编制工作。

②在接到甲方要求开始《安全评估报告》编制工作的书面通知后，25天内向甲方提供《安全评估报告》送审稿，之后的10天内组织完成专家评审。

③在评审会结束后5天内，根据专家组提出的意见进一步修改和完善，并形成《报告》最终稿（报批稿）递交给甲方。

④报告未通过政府海事主管部门组织的专家评审，乙方负责修改直至通过为止，并承担重新修改及重新评审通过等的所有费用。

第六条  技术成果的验收

《报告》以通过主管海事局组织的专家评审为技术成果验收合格。

第七条  违约责任

1. 在履行合同的过程中，确因技术问题和乙方相关条件导致合同无法如期履行，乙方应退还甲方已经支付的所有费用，并承担甲方全部损失；乙方延迟交付工作成果的，每逾期一日，甲方有权按总费用的1%要求乙方支付违约金，但由于设计资料缺乏的原因或设计变更的原因导致乙方延误交付成果的情况除外。

2. 甲方未能按时支付技术服务费的，每逾期一日，乙方有权按总费用的1%要求甲方支付违约金。

第八条  技术资料的保密

按照国家保密制度执行，双方往来文件及有关技术资料各自负责，且不得向第三方泄露（审批部门、主管机关除外）。

第九条 技术成果的归属和分享

1. 研究成果归甲乙双方共享.

2. 未经对方许可，任一方不得将本合同的技术成果以任何形式进行转让。

第十条  技术服务成果的使用效果

乙方完成的技术服务成果的使用效果应达到包括但不限于：

1. 建设方申请水上水下施工许可证时提交的文件之一（评估报告）；

2. 作为海事主管机关对拟建码头工程施工期间通航安全维护和监督管理的参考文件；

3. 作为海事主管机关制定、发布码头工程水域通航安全管理规定的参考文件；

4. 建设单位、施工单位建立内部安全管理文件的参考等。

第十一条  争议的解决办法

在合同履行过程中发生争议，采取友好协商解决，如无法解决，双方当事人同意按照中国法律在甲方工程所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  合同终止
甲乙双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

第十三条  其他有关事项

1. 其它未尽事宜，双方可另行签订补充协议；补充协议的内容与本合同内容具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                   　　            乙方：

（盖章）                                 （盖章）

法定代表人签字：	           　  　      法定代表人签字：

（或授权代表）                  　　     （或授权代表）

年	   月    日			　                 年    月    日